Спецификация стеклопластиковых комплектующих

для водного аттракциона  «Бодислайд»

Таббоган  1000х700  (цвет RAL 3020 (красный)) отметка старта 8,500 м

Срок выполнения работ по разработке рабочего проекта                       20 рабочих дней

Срок изготовления стеклопластиковых секций для водной горки        60 рабочих дней

Срок выполнения монтажных  работ                                                         22 рабочих дня

В расчет не включены :

- общестроительные работы  (замена грунта, подготовка площадки и т.д.)

- оборудование для подачи воды на аттракционы (фильтра, насосы, трубопроводы и т.д.)

Цены даны с НДС. Цены действительны на территории РФ.

Цены действительны по состоянию на  ноябрь-декабрь  2012 года

Вы можете выбрать необходимые Вам пункты.

Работа по разработке эскизного и рабочего проекта выполняются нами в любом случае.

Изготовление стеклопластиковых секций также выполняются нашими силами.

Остальные работы Вы можете выполнить своими силами.

С уважением,

директор  ООО «Асгард Пласт»                                  Конопля Андрей Николаевич,

www.asgard-2011.ru                                     8 927 430 31 77,    8 987 419 09 77

e-mail:  asgardplast@gmail.com