Спецификация стеклопластиковых комплектующих

для водного аттракциона  «Свободное падение»

Труба d 825 мм  (цвет RAL3020(красный)) отметка старта 4,200 м

Спецификация стеклопластиковых комплектующих

для водного аттракциона  «Турботоннель»

Труба d 825 мм  (цвет RAL5012(голубой)) отметка старта 4,200 м

Срок выполнения работ по разработке рабочего проекта                       14  рабочих дней

Срок изготовления стеклопластиковых секций для водной горки        40  рабочих дней

Срок выполнения монтажных  работ                                                         15  рабочих дней

В расчет не включены :

- общестроительные работы  (замена грунта, подготовка площадки и т.д.)

- оборудование для подачи воды на аттракционы (фильтра, насосы, трубопроводы и т.д.)

По желанию Заказчика, «верх» аттракциона «турботоннель»  может быть изготовлен прозрачным. С учетом изготовления 4-х прозрачных секций стоимость увеличится на 54 780 рублей

Цены даны с НДС. Цены действительны на территории РФ.

Цены действительны по состоянию на  ноябрь - декабрь  2012 года

Вы можете выбрать необходимые Вам пункты.

Работа по разработке эскизного и рабочего проекта выполняются нами в любом случае.

Изготовление стеклопластиковых секций также выполняются нашими силами.

Остальные работы Вы можете выполнить своими силами.

С уважением,

директор  ООО «Асгард Пласт»                                  Конопля Андрей Николаевич,

www.asgard-2011.ru                                     8 927 430 31 77,    8 987 419 09 77

e-mail:  asgardplast@gmail.com